校园失物招领平台
配置管理计划

项目名称：校园失物招领平台（基于开源项目 WarmSearch 的二次开发）

小组编号：T5

文档名称：配置管理计划

版本：V1.0

编写人：姜贺添（配置经理）

编写日期：2026年10月17日

# 版本历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-17 | 姜贺添 | 首次发布，定义配置管理组织、工具环境、配置标识、变更控制、状态统计、里程碑、培训资源及外部软件控制 |
| V1.1 | 2026-10-21 | 姜贺添 | 基线时间改为具体日期，补充每条基线授权人，2.2节新增产品目录结构说明 |

# 1 目的

本配置管理计划定义校园失物招领平台（基于开源项目 WarmSearch 的二次开发）在软件产品开发中执行配置和变更控制管理（CM）的步骤和活动。

本计划说明在产品/项目生命周期中将执行的所有与配置管理相关的活动，覆盖 RUP 统一过程的初始阶段、细化阶段、构建阶段和交付阶段。

本计划详细说明配置管理活动的时间表、分配的职责以及必需的资源（包括人员、工具和计算机设备）。

本项目周期为 9 周，共 5 个迭代，项目组共 6 人。本计划作为项目所有工件版本管控、基线建立、变更审批、配置审计和归档维护的正式依据。

## 1.1 编写时机与审查更新

本配置管理计划于项目构建阶段一（2026年10月17日（构建阶段一，第4周））编制完成。按照 RUP 配置管理要求，应在精化阶段初期编写；本项目因课程任务安排，配置管理计划与软件测试计划同步在2026年10月17日（构建阶段一，第4周）交付。

本计划应在每个阶段开始时再次审查，并进行相应更新。项目范围、人员、工具或迭代计划发生变更时，由配置经理提出修订，经项目经理和指导老师确认后更新版本并纳入配置管理。

本计划需存档，以便在部署之后的维护活动中，用于确定特定软件资产的保存位置。

# 2 软件配置管理

## 2.1 组织、职责和接口

本项目组共 6 人，配置管理活动的角色与职责如下：

| 姓名 | 角色 | 配置管理相关职责 |
| --- | --- | --- |
| 马明昂 | 项目经理 | 基线批准；变更控制委员会（CCB）主席；审批重大变更请求；协调跨角色配置管理资源 |
| 宁徽 | 系统分析员 | 提交需求类变更请求；参与 CCB 评审；核对 SRS 文档与基线一致性；维护需求追踪矩阵 |
| 刘书卿 | 设计师 | 提交设计模型、数据库设计相关变更请求；参与设计工件基线评审 |
| 张子扬 | 测试经理 | 提交测试计划、测试用例、测试报告相关变更请求；参与 CCB 评审；提供缺陷统计数据 |
| 姜贺添 | 配置经理 | 编写并维护本配置管理计划；建立和维护配置库；执行基线打标签；维护基线清单；维护变更请求台账；组织配置审计；管理 Git 分支与标签；管理配置库归档 |
| 徐晓阳 | 界面设计员 | 提交用户界面原型、界面说明文档相关变更请求；保证界面工件纳入版本管理 |

指导老师负责阶段评审、重大变更审批和成绩评定。

### 2.1.1 角色接口约定

分支创建：开发人员向配置经理申请创建 feature 私有开发分支，由配置经理统一创建。

标签打版：仅配置经理有权限打版本标签和基线标签（.BL#）。

合并准入：所有向 develop 集成分支合并必须提交 Pull Request 并经评审；向 main 基线分支合并必须经 CCB 审批通过。

变更请求：所有变更必须填写变更请求单（CR），提交至配置经理登记，经 CCB 评审后方可实施。

## 2.2 工具、环境和基础设施

### 2.2.1 使用的计算环境和软件工具

| 类别 | 工具/环境 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 配置管理工具 | Git + GitHub | 免费账户和公开仓库，用于代码与文档版本控制、分支管理、标签和基线维护 |
| 项目管理工具 | Worktile | 免费版，用于任务跟踪、变更请求管理和缺陷管理 |
| 建模绘图工具 | Draw.io | 免费在线版，用于用例图、类图、状态图等 UML 建模 |
| UI 设计工具 | 墨刀 | 免费版，用于高保真原型设计 |
| 后端开发环境 | JDK 1.8 + Spring Boot 2.4.2 + MyBatis-Plus + JWT | 基线基于 Java 1.8 编译，必须沿用 |
| PC 前台 | Vue 2 + Element-UI | 基线 devServer 端口 8093 |
| 后台管理端 | vue-element-admin 4.3.1 | 基线 devServer 端口 8090 |
| 微信小程序 | uni-app + uView 1.8.2 | 基线 pages.json 共注册 22 个页面 |
| 数据库 | MySQL 5.7 / 8.0 | 兼容 5.7 与 8.0，不得使用 8.0 独有语法；库名 search，端口 3306 |
| 后端服务端口 | 8091 | API 基地址 http://<host>:8091 |
| 文档工具 | Microsoft Word / PDF | 所有文档采用 WORD 或 PDF 格式，按 RUP 模板编写 |

### 2.2.2 配置项版本控制工具与过程

项目使用 Git 进行版本控制，GitHub 公开仓库作为远程配置库。分支策略如下：

| 分支名 | 类型 | 用途 | 写入权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 受保护基线分支 | 只存放正式发布基线，禁止直接 push，只能经 PR 合并 | 仅配置经理经 CCB 批准后合并 |
| develop | 集成工作区分支 | 所有开发完成工件合并到此分支，作为集成测试基准 | 开发人员经 PR 评审后合并 |
| feature/credit | 私有开发分支 | 信用认领模块开发工作区 | 对应模块开发人员 |
| feature/security | 私有开发分支 | 保卫处贵重物品处理模块开发工作区 | 对应模块开发人员 |
| feature/* | 私有开发分支 | 各开发人员个人私有工作区 | 对应开发人员 |

合并规则：feature 私有分支向 develop 合并时，必须提交 Pull Request，经代码或文档评审通过后方可合并；develop 向 main 合并时，必须经 CCB 审批通过，由配置经理打基线标签后执行合并。

### 2.2.3 建立配置管理环境需评估的问题

（1）产品数据量预期大小

根据《软件需求规格说明书》第 6.1.2 节新增表预估数据量，核心业务表数据量预估如下：

| 表名 | 业务含义 | 预估数据量 |
| --- | --- | --- |
| sys_user | 用户（学生） | 5 000+ |
| goods | 物品主表（失物与招领统一） | 10 000+ |
| goods_image | 物品图片 | 30 000+ |
| claim | 认领申请 | 10 000+ |
| credit_record | 信用流水 | 50 000+ |
| security_order_log | 处理单状态变更日志（台账） | 10 000+ |
| audit_record | 信息审核记录 | 20 000+ |
| operation_log | 后台操作日志 | 50 000+ |
| message | 站内消息 | 100 000+ |

外加用户上传图片资源、项目文档、原型、源码和测试工件，整体配置库磁盘占用预估不超过 2GB。

（2）产品团队的分配

项目共 6 名成员，每人分配独立的 feature 私有开发工作区。项目经理负责整体协调，配置经理统一管理配置库，其余角色按模块分工开发。

（3）服务器和客户机的实际位置

本项目为课程项目，无独立业务服务器。配置库云端存储使用 GitHub 公开仓库；团队成员使用 6 台个人 PC 作为客户端开发机器，操作系统不限，需能够运行 Java 开发环境、Node.js、MySQL 和浏览器。

2.2.4 产品目录结构

本项目配置库采用文件系统建立，根目录为项目目录下的"配置库"文件夹。按照RUP产品目录结构要求，设置以下8个顶层目录，每个目录对应一类配置项的纳管范围：

01_系统需求：软件需求规格说明书、用例规约、补充规约、PC前台原型、后台管理端原型、微信小程序原型、界面说明

02_系统设计与实施：概要设计、详细设计、数据模型、SQL脚本、extern-baseline开源基线代码

03_系统集成：系统集成构建计划

04_系统测试：测试计划、测试用例、测试数据、测试报告

05_系统部署：部署包、发布说明、用户手册、培训材料

06_系统管理：软件开发计划、迭代计划、配置管理计划、风险列表、变更请求台账、基线清单、各类报告模板

07_工具与标准：编程指南、设计指南、命名规范、第三方组件清单

08_基线归档：各阶段基线快照包、基线清单、配置审计记录

上述目录结构已在配置库中实际建立，现有工件已按目录分类入库。完整的目录结构说明和已入库工件清单详见附录A。

# 3 配置管理活动

## 3.1 配置标识

### 3.1.1 标识方法

配置标识是为了能够迅速容易地发现和确定任一项目工件的正确版本。本项目所有工件采用统一的命名、标记和编号方法。

命名格式：

<SYSTEM>[_<SUBSYSTEM>]_<A>_[R|A|B]<X>[.<Y>.<Z>][.BL<#>]

| 字段 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| <SYSTEM> | 系统缩写 | WS（WarmSearch 校园失物招领平台） |
| <SUBSYSTEM> | 子系统（可选） | CREDIT（信用认领模块）、SECURITY（保卫处贵重物品模块）、GUI（前端界面模块） |
| <A> | 工件类型（三字母缩写） | 见下方工件类型编码表 |
| R¦A¦B | 发布类型 | R=正式发布版，A=Alpha 内部测试版，B=Beta 公开测试版 |
| <X> | 主版本号 | 整数，如 1 |
| <Y> | 次版本号（可选） | 整数 |
| <Z> | 备选版本号（可选） | 整数，修补程序、移植程序等 |
| .BL<#> | 基线编号 | BL 代表内部基线（内部发布版本），# 为基线整数编号 |

工件类型编码表：

| 编码 | 含义 |
| --- | --- |
| PLN | 项目计划类文档（软件开发计划、迭代计划、配置管理计划等） |
| REQ | 需求文件（软件需求规格说明书、用例规约、补充规约） |
| USC | 用例模型 |
| MOD | 模型文件（分析模型、设计模型、数据模型） |
| SRC | 源代码 |
| INT | 公共接口定义 |
| TST | 测试脚本、测试用例、测试结果 |
| DOC | 文档（用户手册、发布说明、界面说明） |
| BIN | 可执行程序包、部署包 |

命名示例：

| 标识 | 含义 |
| --- | --- |
| WS_PLN_R1.0 | 软件开发计划 V1.0 正式版 |
| WS_REQ_R1.0 | 软件需求规格说明书 V1.0 正式版 |
| WS_GUI_USC_A0.9 | GUI 子系统用例模型 Alpha 0.9 版 |
| WS_SRC_R0.1.BL1 | 源代码第 1 号内部基线 |
| WS_CREDIT_TST_R1.0.1 | 信用认领模块测试用例修补维护版本 1.0.1 |
| WS_DOC_B1.2.BL3 | 用户手册 Beta 1.2 版本，第 3 号内部基线 |

注意：本配置标识是软件工件的版本编号，与业务单据编号（如物品编号 goods_no、贵重物品处理单编号 security_order_no）相互独立，不可混用。

标识覆盖范围：

本标识方案覆盖以下类别：无自研硬件；系统软件（JDK、MySQL、Maven 等）；COTS 第三方组件（Element-UI、uView、vue-element-admin、MyBatis-Plus）；全部开发工件，包括各类计划、模型、构件、用户界面原型（HTML）、测试软件、测试数据与结果、SQL 脚本、可执行文件。

### 3.1.2 项目基线

基线是项目储存库中每个工件版本在特定时期的一个“快照”。它提供一个正式基准，随后的工作基于此基准，并且只有经过授权后才能变更这个基准。

建立一个初始基线后，以后每次对其进行的变更都将记录为一个差值，直到建成下一个基线。参与项目的开发人员将基线所代表的各版本的目录和文件填入各自的工作区。随着工作的进展，基线将合并自从上次建立基线以来开发人员已经交付的工作。变更一旦并入基线，开发人员就采用新的基线，以与项目中的变更保持同步。

（1）基线建立时间点

本项目在以下时间点建立基线：

| 基线编号 | 基线类型 | 建立日期 | 对应里程碑 | 授权人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-1 | 初始阶段基线 | 2026年9月27日 | 项目启动、初始计划完成 | 配置经理姜贺添执行打标签；项目经理马明昂批准；指导老师确认 |
| BL-2 | 细化阶段基线 | 2026年10月11日 | 需求规约完成、设计模型完成、原型演示版发布 | 配置经理姜贺添执行打标签；项目经理马明昂批准；指导老师确认 |
| BL-3 | 构建阶段一基线 | 2026年10月25日 | 信用认领模块完成、Alpha版发布 | 配置经理姜贺添执行打标签；项目经理马明昂批准；指导老师确认 |
| BL-4 | 构建阶段二基线 | 2026年11月8日 | 保卫处模块完成、Beta版发布 | 配置经理姜贺添执行打标签；项目经理马明昂批准；指导老师确认 |
| BL-5 | 交付阶段基线 | 2026年11月22日 | 系统测试完成、项目交付、最终演示版发布 | 配置经理姜贺添执行打标签；项目经理马明昂批准；指导老师确认 |

此外，每个迭代结束（2026年10月11日、10月25日、11月8日、11月22日）时可建立内部迭代基线（.BL#），频率根据实际进展调整。

（2）基线授权人

每条基线的授权流程统一为：配置经理姜贺添负责执行Git打标签操作并维护基线清单；项目经理马明昂负责审核基线内容完整性并批准；指导老师负责阶段评审并做最终确认。BL-1至BL-5各基线均遵循此授权链条，具体授权人已在上方基线表中逐条列明。

（3）基线包含内容

每一条基线记录以下信息：基线编号（BL#）、建立时间、授权人、完整纳管工件清单。基线清单存放于配置库“08_基线归档”目录下。纳管工件按照本计划附录 A 的产品目录结构组织。

（4）基线调整

当新基线建立完成后，开发人员将集成工作区（develop 分支）的基线内容同步更新到个人私有开发工作区（feature/* 分支），对应 Git 操作即 develop 向 feature/* 的 rebase 或 merge。

## 3.2 配置和变更控制

### 3.2.1 变更请求的处理和审批

说明：《软件需求规格说明书》中多次引用第 8 章（含 8.2 待确认问题、8.3 基线文档缺口、8.4 需求变更流程），但经核实 SRS 文档止于第 7.3 节，第 8 章尚未编写。在系统分析员补写 SRS 第 8 章之前，需求变更流程统一以本配置管理计划的定义为准。

变更请求（CR）完整处理流程：

第一步，提交：项目任何成员均可提交变更请求，填写完整的变更请求单。

第二步，登记：配置经理收到后登记进入变更请求台账。

第三步，初评：配置经理会同提交人进行变更影响评估，评估该变更对基线、SRS 需求、迭代计划、需求追踪矩阵的连带影响。

第四步，CCB 评审：变更控制委员会对变更请求进行评审。

第五步，结论：评审结论为通过、驳回或延期。

第六步，实施：指派实施人完成修改。

第七步，验证：验证人核对修改结果。

第八步，关闭：变更请求关闭，更新台账。

变更请求单字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| CR 编号 | 唯一标识，格式 CR-YYYYMMDD-NNN |
| 提出人 | 变更请求提交人 |
| 提交日期 | 变更请求提交日期 |
| 涉及工件 | 受影响的配置项路径 |
| 变更类型 | 需求 / 设计 / 原型 / 代码 / 数据库脚本 / 文档 |
| 变更描述 | 变更的具体内容和原因 |
| 变更影响评估 | 对基线、迭代计划、SRS 追踪矩阵的影响 |
| 优先级 | 高 / 中 / 低 |
| CCB 评审结论 | 通过 / 驳回 / 延期 |
| 实施人 | 负责实施变更的人员 |
| 验证人 | 负责验证变更的人员 |
| 关闭日期 | 变更验证通过后关闭的日期 |

数据库迁移脚本属于受控配置项。迁移脚本要求可重复执行，必须附带回滚方案，脚本版本跟随基线一并保存，涉及数据库脚本的变更请求必须包含脚本变更内容和回滚方案。

### 3.2.2 变更控制委员会（CCB）

CCB 成员组成：

| 角色 | 姓名 | CCB 职责 |
| --- | --- | --- |
| 主席 | 马明昂（项目经理） | 主持 CCB 评审会议，对变更请求做最终决策 |
| 委员 | 宁徽（系统分析员） | 评估需求类变更的影响，核对需求追踪矩阵 |
| 委员 | 姜贺添（配置经理） | 登记变更请求，维护台账，评估配置管理影响 |
| 审批确认 | 指导老师 | 重大变更的最终审批确认 |

评审过程：收到登记完成的变更请求后，CCB 开展评审。高优先级变更必须在 2 个工作日内完成评审；中低优先级变更随迭代评审会议统一处理。评审结论记录在变更请求单和台账中。

## 3.3 配置状态统计

### 3.3.1 项目介质存储和发布进程

（1）保留策略

采用双副本策略：GitHub 云端仓库联机存储；每周五执行全项目 zip 打包脱机备份。配置库所有工件保留至项目验收后至少一个学期。

（2）替代计划

GitHub 仓库不可用时，使用团队共享的脱机 zip 备份包作为替代配置库，待 GitHub 恢复后同步。

（3）事故处理计划

发生误删文件、仓库损坏、提交污染基线等情况时，立即启动恢复流程：停止当前写入操作，使用最近一次完整备份 zip 包重建本地仓库，核对标签和基线清单，恢复受控工件，然后由配置经理确认恢复完整性。

（4）恢复计划

恢复步骤：从脱机备份解压最新完整配置库 → 初始化 Git 仓库 → 恢复分支和标签 → 核对基线清单中的工件完整性 → 配置经理验证并记录恢复结果。

（5）介质保留方式

| 介质类型 | 存储方式 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 联机介质 | GitHub 云端仓库 + 团队成员本地 Git 仓库 | Git 仓库 |
| 脱机介质 | 每周全量 zip 压缩包，存储于移动硬盘 | zip 归档格式 |

（6）发布进程

本项目定义 4 个发布版本：

| 版本名称 | 发布时机 | 版本类型 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原型演示版 | 2026年10月11日 | 演示版 | 展示需求理解、用例模型和用户界面原型，不包含完整业务逻辑 |
| 信用认领模块增量版 | 2026年10月25日 | Alpha 版 | 在 WarmSearch 原有功能基础上集成信用认领模块，验证信用分、认领优先级和排行榜 |
| 保卫处贵重物品模块增量版 | 2026年11月8日 | Beta 版 | 集成保卫处贵重物品处理模块，验证贵重物品标识、审核、凭证核验和认领台账 |
| 最终演示版 | 2026年11月22日 | 演示版 | 包含全部模块，用于课程验收和项目演示 |

每一份发布物必须写明：发布内容清单、面向对象、已知问题列表、安装部署说明。

### 3.3.2 报告和审计

（1）配置报告

缺陷按照危急程度分为高、中、低三级。需产出以下三类报告：

基于时间的报告：统计每个缺陷已打开时长；记录从缺陷发现到缺陷修复的滞后时间。

基于计数的报告：按照缺陷拥有者、优先级、修复状态统计缺陷数量分布。

基于趋势的报告：统计一段时间内累计发现缺陷数量和累计修复缺陷数量；缺陷发现和修复频率；打开缺陷与关闭缺陷之间的质量差距；缺陷平均解决时长。

周配置状态报告：内容包括当前生效基线编号、本周变更请求清单、未关闭缺陷统计，每周迭代结束时产出。

（2）配置审计

配置审计目的：验证配置项完整性、版本标签正确性、基线工件完整匹配基线清单、目录结构符合产品目录结构。

审计内容：基线完整性检查、版本标签核对、工件纳管完整性、变更台账闭环检查。每个迭代结束执行一次配置审计，输出配置审计记录，存入配置库。

# 4 里程碑

本项目配置管理相关里程碑与《软件开发计划》4.2.1.3 节的项目里程碑对齐：

| 里程碑 | 目标日期 | 配置管理工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 2026年9月21日-9月27日 | 初始化配置库，建立 Git 分支策略，WarmSearch 原始代码作为初始基线 |
| 初始计划完成 | 2026年9月27日 | 初始软件开发计划纳入配置管理，建立初始阶段基线 |
| 需求规约完成 | 2026年10月11日 | SRS、用例规约、补充规约、界面原型纳入配置管理，建立细化阶段基线 |
| 设计模型完成 | 2026年10月11日 | 分析设计模型、数据库设计纳入配置管理 |
| 信用认领模块完成 | 2026年10月25日 | 信用认领模块代码纳入基线，建立构建阶段一基线（Alpha 版） |
| 保卫处模块完成 | 2026年11月8日 | 保卫处模块代码纳入基线，建立构建阶段二基线（Beta 版） |
| 系统测试完成 | 2026年11月15日 | 测试计划、测试用例、测试报告纳入配置管理 |
| 项目交付 | 2026年11月22日 | 全部工件归档，建立交付阶段基线（最终演示版），配置库完整封存 |

配置管理计划自身更新时机：项目每个阶段开始前，配置经理审查本计划；如项目范围、人员、工具或迭代计划发生变更，更新计划版本，走变更请求流程评审归档。

# 5 培训和资源

实施配置管理活动所需的资源包括软件工具、人员和培训。

## 5.1 软件工具

Git + GitHub（版本控制）、Worktile（变更与缺陷跟踪）、Draw.io（建模）、墨刀（UI 原型）、Microsoft Word（文档编写）。工具获取方式：Worktile 使用免费版，Git 和 GitHub 使用免费账户和公开仓库，Draw.io 使用免费在线版，墨刀使用免费版。

## 5.2 人员

配置经理 1 人（姜贺添），负责配置管理计划编写、配置库建立与维护、基线管理、变更台账维护和配置审计。项目全体 6 名成员均需参与配置管理流程，按角色职责提交变更请求和工件入库。

## 5.3 培训

根据《软件开发计划》4.2.5.3 节，项目第 1 周已组织 Git 和 GitHub 使用培训。培训内容包括：Git 基础操作、分支策略说明（main/develop/feature/*）、如何提交变更请求（CR）、产品目录结构说明、基线和标签管理。培训后通过简单实操考核，确保全部成员理解配置管理流程。

# 6 分包商和厂商软件控制

本项目无商业分包商。但本项目基于开源项目 WarmSearch 进行二次开发，并引入多个第三方 COTS 组件，属于“项目环境外部开发的软件”，需按以下方式管控：

## 6.1 开源基线代码控制

WarmSearch 开源代码从 GitHub 公开仓库克隆获取，作为项目初始基线。开源基线代码单独放置于配置库“02_系统设计与实施”目录下的 extern-baseline 子目录，记录原始来源仓库地址和开源许可证。所有二次修改部分纳入 Git 版本变更跟踪，与原始基线代码区分。

## 6.2 COTS 第三方组件控制

| 组件名称 | 版本 | 用途 | 使用端 |
| --- | --- | --- | --- |
| Element-UI | 基线版本 | PC 前台 UI 组件库 | PC 前台（Vue 2） |
| vue-element-admin | 4.3.1 | 后台管理端脚手架 | 后台管理端 |
| uView | 1.8.2 | 小程序 UI 组件库 | 微信小程序（uni-app） |
| MyBatis-Plus | 基线版本 | 后端 ORM 框架 | 后端（Spring Boot 2.4.2） |

所有第三方组件锁定明确版本号，记录在组件清单文档中，纳入配置库受控管理。升级第三方组件需提交变更请求，经 CCB 评审通过后方可执行。

## 6.3 许可证遵守

项目必须遵守 WarmSearch 开源项目许可证，在文档中注明代码来源。不得将开源代码用于违反许可证的用途。

# 附录 A 产品目录结构

本项目配置库采用文件系统建立，根目录为项目目录下的“配置库”文件夹。按照 RUP 产品目录结构要求，设置以下顶层目录：

| 目录编号 | 目录名称 | 纳管内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 系统需求 | 软件需求规格说明书、用例规约、补充规约、PC 前台原型、后台管理端原型、微信小程序原型、界面说明文档 |
| 02 | 系统设计与实施 | 概要设计、详细设计、数据模型、SQL 脚本、extern-baseline 开源基线代码 |
| 03 | 系统集成 | 系统集成构建计划 |
| 04 | 系统测试 | 测试计划、测试用例、测试数据、测试报告 |
| 05 | 系统部署 | 部署包、发布说明、用户手册、培训材料 |
| 06 | 系统管理 | 软件开发计划、迭代计划、配置管理计划、风险列表、变更请求台账、基线清单 |
| 07 | 工具与标准 | 编程指南、设计指南、命名规范、第三方组件清单 |
| 08 | 基线归档 | 各阶段基线快照包、基线清单、配置审计记录 |

当前配置库已入库工件清单：

| 目录 | 文件名 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 01_系统需求 | 软件需求规格说明书.docx | V1.0（2026.9.30，宁徽） |
| 01_系统需求 | 校园失物招领平台-PC前台完整界面原型(1).html | 原型演示版 |
| 01_系统需求 | 校园失物招领平台-后台管理端界面原型.html | 原型演示版 |
| 01_系统需求 | 校园失物招领平台-微信小程序界面原型(1).html | 原型演示版 |
| 01_系统需求 | 界面说明.pdf | 原型演示版配套 |
| 06_系统管理 | 软件开发计划(1).docx | V1.0（2026-10-02，马明昂） |
| 06_系统管理 | 配置管理计划.docx | V1.0（2026-10-17，姜贺添） |

# 附录 B RUP 配置概念落地说明

## B.1 工作区

Git 中每一个 feature/* 分支对应开发人员私有开发工作区；develop 分支对应项目共享集成工作区。配置经理为每一位项目成员分配私有 feature 工作区。开发人员在私有工作区中实施并测试代码，与其他开发人员相对隔离；完成后通过 Pull Request 合并到集成工作区。

## B.2 同时更新

多名开发人员并行修改同一个工件时，Git 在合并时识别并发更新冲突。冲突由修改该工件的开发人员协同解决，配置经理协助监督；冲突解决完成并经评审后才允许并入集成工作区。

## B.3 有限通知

变更完成后，通过 Worktile 任务通知和项目组沟通渠道，仅通知该变更相关的开发人员，不做全员广播。

## B.4 多个版本

项目维护原型演示版、Alpha 版、Beta 版和最终演示版多条版本线。当缺陷在某一个版本中发现时，通过变更请求流程评估影响范围，将修复回灌到所有受影响的版本基线，避免多版本不一致。