配置管理启动会决议

项目名称：校园失物招领平台（基于开源项目 WarmSearch 的二次开发）

小组编号：T5

会议时间：2026年10月17日

会议地点：线上

参会人员：姜贺添（配置经理）、马明昂（项目经理）、宁徽（系统分析员）

记录人：姜贺添

# 一、会议议题

讨论并确定项目配置管理相关的关键决策事项，作为后续配置管理工作的依据。

# 二、决议事项

| 序号 | 决议事项 | 决议内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统缩写确认 | 确认系统缩写为 WS（WarmSearch 校园失物招领平台），所有配置工件标识统一使用 WS 作为系统前缀 |
| 2 | 基线打标签时间点 | 每迭代结束建立内部迭代基线（.BL#）；RUP 四个阶段结束（初始、细化、构建、交付）建立阶段基线 |
| 3 | 基线审批链条 | 配置经理（姜贺添）执行打标签操作 → 项目经理（马明昂）批准基线内容 → 指导老师最终确认 |
| 4 | CCB 成员名单 | 主席：马明昂（项目经理）；委员：宁徽（系统分析员）、姜贺添（配置经理）；重大变更由指导老师最终审批 |
| 5 | 变更流程与 SRS 第8章 | 确认 SRS 文档第8章尚未编写（文档止于7.3节），但 SRS 中多次引用 8.2/8.3/8.4 节。会议决定：需求变更流程暂由《配置管理计划》3.2.1节定义，待系统分析员补写 SRS 第8章后同步更新 |

# 三、后续行动

1. 配置经理根据本决议编写《配置管理计划》，于第4周完成。

2. 配置经理建立配置库，按产品目录结构组织，将现有项目文档入库。

3. 系统分析员后续补写 SRS 第8章（待确认问题、基线文档缺口、需求变更流程）。

4. 项目经理推动将《软件开发计划》中配置管理计划的交付时间从第4周调整说明，注明因课程任务安排与 RUP 建议时机的差异。

# 四、签字确认

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 马明昂 |  |  |
| 系统分析员 | 宁徽 |  |  |
| 配置经理 | 姜贺添 |  |  |