校园失物招领平台 基线清单

项目名称：校园失物招领平台（基于开源项目 WarmSearch 的二次开发）

小组编号：T5

配置经理：姜贺添

编制日期：2026年10月17日

# 一、基线总览

| 基线编号 | 基线名称 | 建立时间 | 对应里程碑 | 授权人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-1 | 初始阶段基线 | 第1周结束（2026年10月第1周） | 项目启动、初始计划完成 | 项目经理批准、指导老师确认 | 已建立 |
| BL-2 | 细化阶段基线 | 第3周结束（2026年10月第3周） | 需求规约完成、设计模型完成、原型演示版发布 | 项目经理批准、指导老师确认 | 已建立 |
| BL-3 | 构建阶段一基线 | 第5周结束（计划） | 信用认领模块完成、Alpha版发布 | 待建立 | 计划中 |
| BL-4 | 构建阶段二基线 | 第7周结束（计划） | 保卫处模块完成、Beta版发布 | 待建立 | 计划中 |
| BL-5 | 交付阶段基线 | 第9周结束（计划） | 系统测试完成、项目交付、最终演示版发布 | 待建立 | 计划中 |

# 二、BL-1 初始阶段基线明细

基线编号：BL-1

建立时间：第1周结束

对应里程碑：项目启动、初始计划完成

授权人：项目经理马明昂批准，指导老师确认

纳管工件清单：

| 序号 | 工件名称 | 版本 | 配置标识 | 存放路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发计划 | V1.0 | WS_PLN_R1.0 | 06_系统管理/软件开发计划(1).docx |

# 三、BL-2 细化阶段基线明细

基线编号：BL-2

建立时间：第3周结束

对应里程碑：需求规约完成、设计模型完成、原型演示版发布

授权人：项目经理马明昂批准，指导老师确认

纳管工件清单：

| 序号 | 工件名称 | 版本 | 配置标识 | 存放路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件需求规格说明书 | V1.0 | WS_REQ_R1.0 | 01_系统需求/软件需求规格说明书.docx |
| 2 | PC前台完整界面原型 | 原型演示版 | WS_GUI_DOC_A0.9 | 01_系统需求/校园失物招领平台-PC前台完整界面原型(1).html |
| 3 | 后台管理端界面原型 | 原型演示版 | WS_GUI_DOC_A0.9 | 01_系统需求/校园失物招领平台-后台管理端界面原型.html |
| 4 | 微信小程序界面原型 | 原型演示版 | WS_GUI_DOC_A0.9 | 01_系统需求/校园失物招领平台-微信小程序界面原型(1).html |
| 5 | 界面说明 | 原型演示版配套 | WS_DOC_A0.9 | 01_系统需求/界面说明.pdf |

# 四、基线管理规则

1. 基线建立后，只有经过授权才能变更。任何对基线工件的修改必须提交变更请求（CR），经变更控制委员会（CCB）审批通过后方可实施。

2. 基线快照存放于配置库“08_基线归档”目录下，按基线编号建立子目录，保存该基线包含的全部工件副本。

3. 新基线建立后，开发人员应将集成工作区（develop分支）的基线内容同步到个人私有开发工作区（feature/*分支）。

4. 每个迭代结束执行一次配置审计，核对基线工件完整性、版本标签正确性和目录结构一致性。